| CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nova Lei de Licitações no PE-Integrado |  |  |

# Pacote 1 – Disponibilizado em: 24 de Fevereiro/2023

- Módulo de Compras

  - Construção de solução para manter processos lei 8.666 e 14.133 em paralelo

  - Adequação da SC para nova referência legal da Lei 14.133.

- Módulo de Licitação

  - Construção de solução para manter os processos da lei 8.666 e 14.133 seguindo em paralelo;

  - Parametrização dos novos prazos para recebimento de propostas

  - Criação dos novos modos de disputa de lances:

    - Aberto

    - Aberto-Fechado

    - Fechado-Aberto

  - Criação de disputa de lances sigiloso na etapa fechada do modo de disputa “aberto-fechado”

  - Criação do critério de desempate: disputa final sigilosa

  - Criação da funcionalidade de sorteio manual

  - Envio de habilitação dos licitantes via sistema

  - Alteração dos prazos de razões recursais dos processos de pregão eletrônico

# Pacote 2 - Disponibilizado em: Março/2023

- Módulo de Compras

  - Criar modalidade concorrência na fase de planejamento da Solicitação e compras

- Módulo de Licitação

  - Criar nova modalidade Concorrência Eletrônica

    - Alterar Aba de Dados gerais

    - Alterar lei 123/06 apenas para concorrência: referência 10%

    - Adequar relatórios, chats, telas, menu, textos de acordo com a nova modalidade

  - Processo de impugnação e esclarecimentos

  - Processo de diligência

# Pacote 3 – Disponibilizado em: Julho/2023

- Módulo de Licitação

  - Integração PNCP: processos presenciais (exceção)

  - Integração da modalidade de concorrência eletrônica com PNCP

  - Processo de habilitação

  - Controle de tempo disputa: aberto-fechado

- Módulo de Ata de Registro de Preços

  - Processo de ordenamento para consumo de itens iguais – ARP

  - Ajuste nas regras para permitir aumentar o valor dos itens da ARP

  - Cancelamento e suspensão de itens da ARP

# Pacote 4 - Previsão: Setembro/2023

- Módulo de Compras

  - Plano de Contratação Anual

# Pacotes seguintes - Previsão: Em definição

- Módulo de Licitação

  - Identificação dos licitantes para Cadastro Reserva da ATA

  - Estabelecimento de intervalo mínimo entre lances

  - Reinício de disputa 5% (modo aberto ou fechado-aberto)

  - Adequação do relatório final

  - Inversão da fase de habilitação

  - Critérios de desempate externos ao sistema

  - Inabilitação geral: nova habilitação escoimada

  - Orçamento sigiloso

  - Suspensão de etapa de disputa, quando se prolongar nas disputas aberto

  - 3ª Fase de recurso: caso de anulação ou revogação (art 56)

- Módulo de Ata de Registro de Preços

  - Cadastro reserva de ARP

  - Prazo mínimo para IRP

  - Gestão de ARP por valor